Projekt-Tagebuch
zu unserem Greenfoot-Spiel
PACMAN
Team B
Team-Mitglieder:
Ben Konrad Meyer
Max Kämereit
Pascal Peters

# Rahmenvereinbarungen zur Projektarbeit:
- Als Projektergebnis ist ein selbstständig erstelltes, interaktives Spiel auf Grundlage der Lernumgebung Greenfoot verabredet, das auch in Form eines Applets in eine Webseite integriert werden kann.
- Das Spiel muss in Kleingruppen erstellt werden. Die Team-Mitglieder sind mit der späteren Veröffentlichung ihres Projektergebnisses auf der LLG-Website einverstanden.
- Das Spiel muss Objekte aus mindestens drei verschiedenen Klassen enthalten.
- Die Benutzer-Steuerung per Tastatur und / oder Maus muss möglich sein.
- Es muss eine Kommunikation (Kollisionserkennung) zwischen den Figuren stattfinden (entweder mithilfe von Variablen oder durch das Senden von Nachrichten).
- Bestandteil des Spieles muss ein Punktestandzähler oder ein Zeitzähler oder auch eine Statusanzeige (z. B. zu Attributwerten) sein.
- Das Projekttagebuch muss den Arbeitsprozess ausführlich beschreiben. Zu jedem Projekttag ist der Name des verantwortlichen Autors notiert. Im Folgenden ist eine Musterseite vorbereitet.
- Für die ausführliche Projekt-Beschreibung ist ein Pflichtenheft zu erstellen. Weitere Informationen dazu und Musterbeispiele findet man z. B. auf den unten gesammelten Links.
- Zum verabredeten Abgabetermin muss das fertige Spiel präsentiert werden. Alle Projektergebnisse (Pflichtenheft, Projekttagebuch sowie die Dateien mit dem Quellcode) sind an diesem Tag in digitaler Form abzugeben.
## Datum: 29.3.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Es wurden keine Aufträge vergeben.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Die Grundstruktur und -art unseres Spiels festlegen. Wenn Zeit verbleiben sollte, bereits mit der Umsetzung beginnen
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
Wo sollen wir Attribute wie die Leben eintragen? Im Pacman oder der Welt?
Lösung: Im Pacman. Von der Programmierung macht es wenig Unterschied	und im Pacman ist es intuitiver.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Wir haben Klassendiagramme erstellt und ein dementsprechendes Szenario auf GitHub hochgeladen, wo wir auch im weiteren Verlauf des Projektes unseren Code verwalten werden.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Die gesamte Programmierung sowie sämtliche Grafiken.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Ben: Alle Methoden leer in die Klassen schreiben, um Syntaxfehler beim Programmieren zu vermeiden.

## Datum: 24.4.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Dem Pacman die Möglichkeit zum Bewegen und drehen geben.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
Probleme mit NullPointerExceptions.
Lösung: Nachdem eine Objektreferenz erzeugt wurde, wird nur weitergemacht, wenn die Referenz != null ist.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Das Arbeitsziel sowie Methoden zum Essen von Punkten und zum Essen und gegessen werden von Geistern.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Die Programmierung des Menüs, des Punkts, der Wand und der Geister.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.

## Datum: 26.4.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Den Geistern eine KI geben
## Aufgetretene Probleme / Fragen
4. Wann soll der Geist wohin drehen?
  1. Lösung: die Position des Geistes wird mit dem Pacman verglichen und so Prioritäten gesetzt
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
5. Das Arbeitsziel sowie Bilder für den Pacman und die Geister
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
6. Die Programmierung des Menüs, des Punkts, der Wand.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
7. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
8. Keine.

## Datum: 4.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Zufällige Kartengeneration
## Aufgetretene Probleme / Fragen
4. Wie stellt man sicher, dass der Pacman überall hinkommt?
  1. Lösung: Man lässt Objekte den Weg entlanglaufen beim erzeugen.
5. Wie erzeugt man einen zufälligen Weg?
  1. Lösung: Gute Frage…. Vordefinierte Karten
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
6. Nichts wirklich außer der oben genannte Entschluss.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
7. Die Programmierung des Menüs und der Levelerstellung.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
8. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
9. Keine.

## Datum: 8.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Ein Menü für unser Spiel erstellen.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
4. Keine.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
5. Das Menü enthält eine non-funktionale Steuerungsänderung, einen Startbildschirm, eine leere Hilfe und einen Startknopf
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
6. Die Programmierung des Menüs.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
7. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
8. Keine.
## Datum: 10.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Am Menü weiter arbeiten.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Wie zum Teufel habe ich die Knöpfe zerstört?
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Negativfortschritt. Das Menü ist schlechter als vorher.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Die Programmierung des Menüs.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 18.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Die Knöpfe reparieren.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Keine.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Die Knöpfe wurden repariert und weitere Knöpfe wurden funktional gemacht.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Das Menü.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 22.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Das Menü vervollständigen.
## Aufgetretene Probleme / Fragen

## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Das Menü sieht so aus wie es soll, die Steuerung kann aber noch nicht verändert werden.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Leveldesign.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 24.5.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Das Spiel zum laufen zu bringen.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Der Pacman kann durch Wände laufen und die Kreuzungen erkennen die Wege nicht richtig
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Die Probleme wurden behoben.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Leveldesign.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 1.6.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
## Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Level entwerfen.
## Aufgetretene Probleme / Fragen

## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Eine Levelmaske wurde erstellt und der erste Level wurde begonnen.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Kommentierung und debugging.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 19.6.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Das Pflichtenheft schreiben.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Keine.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Das Pflichtenheft wurde geschrieben.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Kommentierung und debugging.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.
## Datum: 21.6.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Dem Pacman die Möglichkeit zum Bewegen und drehen geben.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
Probleme mit NullPointerExceptions.
Lösung: Nachdem eine Objektreferenz erzeugt wurde, wird nur weitergemacht, wenn die Referenz != null ist.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Das Arbeitsziel sowie Methoden zum Essen von Punkten und zum Essen und gegessen werden von Geistern.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Die Programmierung des Menüs, des Punkts, der Wand und der Geister.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.

## Datum: 29.6.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Ja.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Dem Pacman die Möglichkeit zum Bewegen und drehen geben.
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
Probleme mit NullPointerExceptions.
Lösung: Nachdem eine Objektreferenz erzeugt wurde, wird nur weitergemacht, wenn die Referenz != null ist.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Das Arbeitsziel sowie Methoden zum Essen von Punkten und zum Essen und gegessen werden von Geistern.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Die Programmierung des Menüs, des Punkts, der Wand und der Geister.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Keine.