Projekt-Tagebuch
zu unserem Greenfoot-Spiel
PACMAN
Team B
Team-Mitglieder:
Ben Konrad Meyer
Max ???
Pascal ???

# Rahmenvereinbarungen zur Projektarbeit:
- Als Projektergebnis ist ein selbstständig erstelltes, interaktives Spiel auf Grundlage der Lernumgebung Greenfoot verabredet, das auch in Form eines Applets in eine Webseite integriert werden kann.
- Das Spiel muss in Kleingruppen erstellt werden. Die Team-Mitglieder sind mit der späteren Veröffentlichung ihres Projektergebnisses auf der LLG-Website einverstanden.
- Das Spiel muss Objekte aus mindestens drei verschiedenen Klassen enthalten.
- Die Benutzer-Steuerung per Tastatur und / oder Maus muss möglich sein.
- Es muss eine Kommunikation (Kollisionserkennung) zwischen den Figuren stattfinden (entweder mithilfe von Variablen oder durch das Senden von Nachrichten).
- Bestandteil des Spieles muss ein Punktestandzähler oder ein Zeitzähler oder auch eine Statusanzeige (z. B. zu Attributwerten) sein.
- Das Projekttagebuch muss den Arbeitsprozess ausführlich beschreiben. Zu jedem Projekttag ist der Name des verantwortlichen Autors notiert. Im Folgenden ist eine Musterseite vorbereitet.
- Für die ausführliche Projekt-Beschreibung ist ein Pflichtenheft zu erstellen. Weitere Informationen dazu und Musterbeispiele findet man z. B. auf den unten gesammelten Links.
- Zum verabredeten Abgabetermin muss das fertige Spiel präsentiert werden. Alle Projektergebnisse (Pflichtenheft, Projekttagebuch sowie die Dateien mit dem Quellcode) sind an diesem Tag in digitaler Form abzugeben.
## Datum: 29.3.2017 AutorIn:Ben Konrad Meyer
## Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Es wurden keine Aufträge vergeben.
## Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Die Grundstruktur und -art unseres Spiels festlegen. Wenn Zeit verbleiben sollte, bereits mit der Umsetzung beginnen
## Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
Wo sollen wir Attribute wie die Leben eintragen? Im Pacman oder der Welt?
Lösung: Im Pacman. Von der Programmierung macht es wenig Unterschied	und im Pacman ist es intuitiver.
## Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Wir haben Klassendiagramme erstellt und ein dementsprechendes Szenario auf GitHub hochgeladen, wo wir auch im weiteren Verlauf des Projektes unseren Code verwalten werden.
## Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Die gesamte Programmierung sowie sämtliche Grafiken.
## Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Es wurden keine Aufgaben vergeben.